## Slide 1
Een pas op je telefoon
Voorstel voor een app voor klanten en vrijwilligers van Voedselbank Haarlemmermeer
Presentatie aan het bestuur · september 2026
Notes: Opening. Vertel in één zin wat het is: een app waarmee een klant zijn gegevens één keer invult en op vrijdag alleen een QR-code laat zien. De vrijwilliger scant die en ziet meteen wie er staat, welk pakket en welke wensen. Zeg dat de app al werkt en dat u hem zo laat zien.

## Slide 2
Waarom een app?
De papieren pas
Elke vrijdag zoeken in mappen: wie is dit, welk pakket hoort erbij, zijn er bijzondere wensen? Dat kost tijd aan de balie — en de rij wacht.
De loods weet het niet
Halal, een notenallergie, babyvoeding: die informatie zit bij de intake, niet bij degene die het pakket klaarzet. Dus wordt er heen en weer gelopen.
Geen kanaal naar de klanten
Dicht met kerst, een extra uitdeling, een verschoven tijd: er is geen manier om alle klanten in één keer te bereiken. Nu horen ze het op de dag zelf.
Drie problemen uit de praktijk van de uitdeling. De app is voor deze drie gebouwd — niet meer, niet minder.
Notes: Vertel dit vanuit de vrijdag. De drie problemen zijn concreet en herkenbaar voor iedereen die weleens bij een uitdeling is geweest. Benadruk dat de app níét bedoeld is om de intake of het toelatingsbeleid te veranderen — alleen om de vrijdag soepeler te laten lopen.

## Slide 3
Wat de app doet
Voor de klant
Vult één keer zijn gegevens in: naam, adres, gezin, wensen
Krijgt een QR-pas op de telefoon — die laat hij zien bij de intake
Ziet nieuws van de Voedselbank en krijgt een melding bij iets belangrijks
Gebruikt de app in het Nederlands, Engels of Arabisch
Voor de vrijwilliger
Scant de pas en ziet meteen: naam, pakket A t/m E, halal, allergieën
Tikt op "uitgegeven" — en kan dat ongedaan maken bij een vergissing
De loods ziet hoeveel pakketten van elk type klaar moeten staan
De beheerder stuurt berichten naar alle klanten, of naar één locatie
Het pakkettype wordt automatisch bepaald uit de gezinsgrootte: A voor één persoon, E voor zeven of meer. Niemand hoeft dat nog uit te rekenen.
Notes: Twee kanten van dezelfde tafel. Links wat de klant ziet, rechts wat de vrijwilliger ziet. Het Arabisch is niet alleen vertaald: de hele app klapt om naar rechts-naar-links. Nieuwe klanten worden eerst goedgekeurd door een beheerder voordat hun pas werkt — dus de intake blijft in handen van de Voedselbank.

## Slide 4
Wat er onder de motorkap zit — in gewone taal
De app zelf
Draait in de browser van elke telefoon. Geen App Store nodig: één link, "zet op beginscherm", klaar. Werkt op iPhone én Android.
De kluis — Supabase
De database waar alle gegevens staan en waar het inloggen wordt geregeld. Servers in Frankfurt, dus binnen de EU.
De inlogcodes — Resend
Verstuurt de e-mail met een code van zes cijfers. Geen wachtwoorden om te onthouden, te vergeten of te lekken.
De hosting — Vercel
Zet de app online op een beveiligd adres (https). Zonder dat mogen de camera en de meldingen niet werken.
De broncode staat in Git (versiebeheer) op de laptop van de bouwer. Aanbevolen: die naar GitHub zetten als back-up, zodat de app niet aan één computer hangt.
Notes: Vier diensten, allemaal gratis in de huidige omvang. De belangrijkste om te onthouden is Supabase: dat is de kluis, en die staat in Frankfurt. GitHub is nog niet gebruikt — de code staat op één laptop. Dat is een risico dat we voor weinig moeite kunnen wegnemen.

## Slide 5
Hoe de app tot stand is gekomen
1
Ontwerp
Wensen op een rij, huisstijl uit het logo gehaald, een klikbaar model om te laten zien.
2
Bouwen
De app geschreven in drie talen, met hulp van een AI-assistent (Claude) als programmeerpartner.
3
Database
Tabellen, beveiligingsregels en de acht uitdeellocaties ingericht in Frankfurt.
4
Testen
Alles tegen de echte database gedraaid. Zes fouten gevonden — en verholpen.
5
Online
Gepubliceerd op een https-adres en geïnstalleerd op een iPhone.
6
E-mail
Inlogcodes werkend gekregen, na één mailprovider die het niet bleek te kunnen.
Doorlooptijd: ongeveer een week, in de avonduren. De meeste tijd zat niet in het bouwen maar in het testen: pas als je het écht draait, komen de fouten boven water.
Notes: Wees open over de AI-assistent: die heeft de code geschreven en mee gezocht naar fouten, onder aansturing en met alle keuzes door de bouwer. Stap 4 is het belangrijkst: de app is niet "in theorie klaar" maar getest tegen de echte database, inclusief de beveiligingsregels. Bij stap 6 kunt u vertellen dat de eerste mailprovider (Brevo) afviel omdat die alleen verbindingen toestaat vanaf vaste computers — en Supabase verstuurt vanuit de cloud.

## Slide 6
Privacy: wat we opslaan en wie het ziet
Wat wordt opgeslagen
Naam, adres, telefoonnummer
Gezinsgrootte (bepaalt het pakket)
Wensen en allergieën
Uitdeellocatie
Op welke dag een pakket is opgehaald
Niet opgeslagen
BSN, inkomen, schulden
Wachtwoorden — er zijn er geen
Iedereen ziet alleen wat nodig is
Een klant ziet alleen zichzelf; een vrijwilliger ziet naam, pakket en wensen, geen e-mailadres. Afgedwongen in de database zelf.
De QR-code bevat geen persoonsgegevens
Alleen een pasnummer. Wie een screenshot doorstuurt, geeft niets prijs.
Opslag binnen de EU
Servers in Frankfurt. Getoetst met de beveiligingsscan van Supabase: geen openstaande waarschuwingen.
Recht op verwijdering
Een klant kan zijn account zelf wissen. Alles wat bij hem hoort, gaat dan mee.
Allergieën en diabetes zijn gezondheidsgegevens. Daarom hoort er een verwerkersovereenkomst met Supabase bij, en een aanvulling op de privacyverklaring — zie de volgende stappen.
Notes: Dit is de slide waar vragen komen. De kern: de scheiding wie-wat-ziet zit in de database zelf, dus ook een fout in de app kan geen gegevens lekken. Dit is getest: er is geprobeerd als klant bij andermans gegevens te komen, en als klant zichzelf tot beheerder te maken — allebei geblokkeerd. Wees eerlijk over de open punten: verwerkersovereenkomst en privacyverklaring zijn bestuurlijke stappen die nog moeten.

## Slide 7
Wat vandaag al werkt
Inloggen met een code per e-mail — geen wachtwoord
Aanmelden in vier stappen; pakket wordt automatisch berekend
QR-pas met pasnummer, ook voor te lezen als de camera hapert
Scannen, pakket uitgeven, en dat ongedaan maken
Loods-overzicht: aantallen per pakkettype, bijzondere wensen apart
Nieuwsberichten in drie talen, per locatie te richten
Alle acht uitdeellocaties met tijden, bellen en route
Beveiligingsregels getest tegen de echte database
Getest op een echte iPhone. De app staat online, is geïnstalleerd op het beginscherm, en de complete keten — inloggen, aanmelden, pasnummer, rol — is doorlopen.
Notes: Dit is geen wensenlijst maar een stand van zaken. Alles hier is gebouwd én gedraaid. Laat de demo hierna het bewijs zijn.

## Slide 8
Wat nog nodig is vóór de eerste uitdeling
1
Bestuur
Akkoord om door te gaan met een proef op één locatie
2
Domeinbeheer
Het domein voedselbankhaarlemmermeer.nl koppelen aan de mailservice
Zonder dit belanden inlogcodes in de spammap. Drie DNS-records, tien minuten werk voor wie het domein beheert — maar wel de laatste echte blokkade.
3
Bestuur
Verwerkersovereenkomst met Supabase tekenen
Staat kant-en-klaar in hun dashboard. Nodig omdat we gezondheidsgegevens laten opslaan.
4
Bestuur
Privacyverklaring aanvullen en een bewaartermijn afspreken
5
Techniek
Pushmeldingen één keer echt testen; broncode naar GitHub als back-up
6
Vrijwilligers
Twee of drie vrijwilligers instrueren en proefdraaien met echte klanten
Notes: Punt 2 verdient uitleg. Zolang het domein niet gekoppeld is, komt de mail van een gedeeld testadres en gooit Gmail hem in de spammap — dat is getest. Het is bewust nog niet gedaan: die stap heeft pas zin als het bestuur akkoord is. Daarom staat hij hier als eerste concrete actie na vandaag.

## Slide 9
Wat het kost
€ 0
per maand, in de huidige omvang
Alle vier de diensten hebben een gratis laag die ruim voldoende is voor de Voedselbank. Er is niets gekocht en niets geabonneerd.
Dienst | Nu | Wanneer wél kosten
Supabase (database) | Gratis | € 25 per maand bij meer dan 500 MB of 50.000 gebruikers — niet in zicht
Resend (inlogmail) | Gratis tot 3.000 mails per maand | € 20 per maand daarboven. Klanten blijven ingelogd, dus dit haalt u niet
Vercel (hosting) | Gratis | Gratis laag is voor niet-commercieel gebruik. Alternatieven als Netlify zijn ook gratis
App Store / Play Store | Niet nodig | Alleen als de app later in de winkels moet: Apple €99 per jaar, Google €25 eenmalig
Bedragen zijn de tarieven van september 2026. De enige echte investering tot nu toe is tijd.
Notes: Laat het getal even staan. Het bestuur hoeft vandaag geen budget vrij te maken. Als de app groeit, is de eerste denkbare kostenpost Supabase à € 25 per maand — en dat is pas bij duizenden klanten.

## Slide 10
Wat u zo meteen ziet
Op de telefoon: de klant
De pas met QR-code, het pasnummer, het pakkettype en de eerstvolgende uitdeling.
Op het scherm: de vrijwilliger
De scanner, het resultaat na een scan, het loodsoverzicht en het versturen van een bericht.
1
De klant opent de app en laat de pas zien
2
De vrijwilliger scant hem met de laptop-camera
3
Naam, pakket D en "geen alcohol" verschijnen
4
Pakket uitgegeven — en de loods telt mee
5
Een bericht sturen: de melding komt op de telefoon
Als er iets hapert
Camera leest niet: typ het pasnummer in — dat is een echte functie
Geen wifi: de pas werkt vanaf een schermafbeelding
Melding komt niet: het bericht staat wél onder Nieuws
Notes: Zet vóór de vergadering de laptop op het beamerscherm met de vrijwilligerskant open, en houd de telefoon met de klantpas bij de hand. Scan de telefoon met de webcam van de laptop. Als de camera hapert: typ het pasnummer in — dat is óók een functie die het waard is om te laten zien.

## Slide 11
Wat we het bestuur vragen
1
Akkoord voor een proef
Vier weken op één uitdeellocatie, met een handvol klanten die het willen proberen. Papieren pas blijft ernaast bestaan.
2
Toestemming voor de domeinkoppeling
Drie DNS-records bij voedselbankhaarlemmermeer.nl. Zonder dit werkt de inlogmail niet betrouwbaar.
3
Een eigenaar voor de privacy-afspraken
Iemand die de verwerkersovereenkomst tekent en de privacyverklaring laat aanvullen.
Na een akkoord kan de proef binnen twee weken starten: de app staat er al.
Notes: Drie concrete besluiten. Het eerste is het belangrijkste. Benadruk dat de papieren pas tijdens de proef gewoon blijft bestaan — niemand valt buiten de boot als de app hapert. Eindig met de zin onderaan: de app staat er al, alleen deze drie dingen ontbreken nog.